Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Questionário para criação de treinos | C | M | B | 1 |
| 2 | Cadastro de atividades | C | M | B | 1 |
| 3 | Banco de video aula | C | M | M | 1 |
| 4 | Monitoramento da frequência do aluno | C | M | M | 1 |
| 5 | Cadastro de alunos | C | M | B | 1 |
| 6 | Dicas diárias | U | B | B | 3 |
| 7 | Sistema Web | C | A | B | 1 |
| 8 | Sistema mobile | C | A | A | 2 |
| 9 | Alerta de inconstância | I | A | A | 2 |
| 10 | Alerta de inconstância para o professor. | C | M | M | 1 |
| 11 | Cancelamento de Matrícula | C | A | B | 1 |
| 12 | Edit de informação de alunos | C | A | B | 1 |
| 13 | Atualização das medidas do próprio aluno | I | M | A | 2 |
| 14 | Disponibilização de mensagens públicas | U | M | A | 3 |
| 15 | Matrícula online | C | A | A | 1 |
| 16 | Confirmação de matrícula | C | A | M | 1 |
| 17 | Avaliação do resultado dos treinamentos | C | A | M | 1 |
| 18 | Dashboard de performance do aluno | I | A | M | 1 |
| 19 | Requisição de mudança de treino específico | I | A | A | 3 |
| 20 | Controle de acesso | I | A | A | 2 |
| 21 | Aba de ajuda | I | A | A | 3 |
| 22 | Controle de pagamento | C | M | B | 1 |
| 23 | Divulgação de serviços prestados | U | A | B | 3 |
| 24 | Marcar horário por App | I | A | B | 3 |
| 25 | Feedback do Personal para o Aluno | C | A | M | 1 |
| 26 | Aba de notificações | U | A | A | 2 |
| 27 | Comunidade no aplicativo mobile | U | A | A | 3 |
| 28 | Identificação visual de alunos (fotos) | I | M | B | 3 |
| 29 | Plano Nutricional | C | M | M | 2 |
| 30 | Agenda Nutricional | U | M | M | 2 |
| 31 | Avaliação participativa | C | M | M | 2 |
| 32 | Controle de resultados | C | M | A | 1 |
| 33 | Gráfico de controle de clientes. | I | A | A | 1 |
| 34 | Histórico de Carga nos Exercícios | U | M | A | 2 |
| 35 | Cadastro de Minicircuito | U | M | A | 2 |
| 36 | Avaliação Física feita pelo profissional | I | M | M | 1 |
| 37 | Cálculo de IMC e Percentual de Gordura | I | M | M | 2 |
| 38 | Cadastro de Sugestões | U | M | A | 3 |
| 39 | Plataforma de Indicação de Alunos | U | B | A | 3 |
| 40 | Marcação de Aulas Testes | I | M | B | 3 |
| 41 | Cadastro de Exercícios de Alongamento | I | M | M | 2 |
| 42 | Intensidade de Exercícios Aeróbicos | I | B | A | 2 |
| 43 | Representação Física do aluno conforme medidas | U | A | A | 3 |
| 44 | Organização de Treinos em Conjunto | I | M | A | 3 |
| 45 | Modo de Férias | I | M | M | 1 |
| 46 | Reposição de Aulas | I | M | B | 2 |
| 47 | Banco de Dados de Avaliações (Estrelas) | U | A | A | 3 |
| 48 | Hall da Fama | U | A | A | 3 |
| 49 | Relatório Consolidado | U | A | M | 2 |
| 50 | Cadastro de Eventos Externos | U | A | A | 3 |
| 51 | Consulta de Atividades | U | M | B | 3 |

Sugestão para esse Semestre (4 semanas) - Baseline 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Questionário para criação de treinos | C | M | B | 1 |
| 2 | Cadastro de atividades | C | M | B | 1 |
| 3 | Banco de video aula | C | M | M | 1 |
| 4 | Monitoramento da frequência do aluno | C | M | M | 1 |
| 5 | Cadastro de alunos | C | M | B | 1 |
| 7 | Sistema Web | C | A | B | 1 |
| 10 | Alerta de inconstância para o professor. | C | M | M | 1 |
| 11 | Cancelamento de Matrícula | C | A | B | 1 |
| 15 | Matrícula online | C | A | A | 1 |
| 12 | Edit de informação de alunos | C | A | B | 1 |
| 16 | Confirmação de matrícula | C | A | M | 1 |
| 17 | Avaliação do resultado dos treinamentos | C | A | M | 1 |
| 18 | Dashboard de performance do aluno | I | A | M | 1 |
| 22 | Controle de pagamento | C | M | B | 1 |
| 25 | Feedback do Personal para o Aluno | C | A | M | 1 |
| 32 | Controle de resultados | C | M | A | 1 |
| 33 | Gráfico de controle de clientes. | I | A | A | 1 |
| 36 | Avaliação Física feita pelo profissional | I | M | M | 1 |
| 45 | Modo de Férias | I | M | M | 1 |
|  |  |  |  |  |  |